РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕРЕУТЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2017г.                                      № 25-па

О наведении санитарного порядка и

повышения уровня благоустройства

на территории Вышнереутчанского сельсовета

В целях наведения санитарного порядка и поддержания чистоты  на территории Вышнереутчанского сельсовета в течение всего весенне -осеннего периода на территории Вышнереутчанского сельсовета, Администрация Вышнереутчанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1 Провести в период с 20.03.2017г. по 01.11.2017г. на территории сельсовета комплекс мероприятий по наведению  образцовой чистоты и санитарного порядка.

- 2 Утвердить состав штаба по наведению санитарного порядка и повышению уровня благоустройства на территории сельсовета (приложение №1)

- 3 Утвердить планы организационно -технических мероприятий по наведению санитарного порядка на территории сельсовета и мероприятий по ремонту и благоустройству  территории, прилегающей  к памятникам (приложения 2, 3)

- Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Подтуркину С.Н совместно с Администрацией сельсовета :

3.1. обеспечить постоянный контроль за выполнением требований, предусмотренных Правилами благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории муниципального образования «Вышнереутчанский сельсовет», утвержденных решением Собрания депутатов  от 22.03.2012 года № 2/15;

3.2.  принять дополнительные меры по выявлению фактов нарушения санитарного порядка на территории Вышнереутчанского сельсовета в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Законом Курской области  от 04.01.2003года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» а также изменениями в ст 28 «Нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов», наказание за данное правонарушение влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на юридических  лиц- от 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.

4. Штабу по наведению санитарного порядка и повышения уровня                                                                       благоустройства на территории сельсовета  (Бабин В.Н.) проводить рейды по улицам села, заседания штаба не реже одного раза в неделю.

5.  Установить, начиная с 24.03.2017г., на территории сельсовета  единый санитарный день (пятница) для проведения работ по уборке территорий,охватив все производственные и социально -экономические  независимо от форм собственности

6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Вышнереутчанского сельсовета                                          А.Г.Подтуркин

УТВЕРЖДЁН

постановлением      Администрации

Вышнереутчанского  сельсовета

от 09.03.2017г.   № 25-па

СОСТАВ

штаба по наведению санитарного порядка и повышению уровня благоустройства на территории сельсовета

Председатель     Бабин В.Н.                      Начальник  отдела по работе с обращениями,

делопроизводству и кадровым вопросам

Заместитель       Подтуркина Г.Е.                      Начальник  отдела бюджетного учёта и   отчётности

Члены:               Гахов А.И.                      Начальник   МКУ «Управление ОХД

Вышнереутчанского сельсовета»

Подтуркин Ю.И.   Ген. директор  ООО АФ «Реут» (по согласованию)

Бабин Б.Е.             руководитель КХ «Бабино» (по  согласованию)

Санькова Е.Н.   и.о. директора МКУК "Вышнереутчанский     СДК»

Полякова О.Я.    заведующая МКУК «Вышнереутчанская

сельская библиотека»

Калашникова З.А.           директор МОБУ «Вышнереутчанская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (по согласованию)

Подтуркин С.Н.               участковый уполномоченный полиции  (по согласованию)

Переверзева В.Н.    депутат  Собрания   депутатов                                             Вышнереутчанского сельсовета   (по согласованию)

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Вышнереутчанского   сельсовета

от 09.03.2017г.   № 25-па

ПЛАН

Организационно- технических мероприятий

по наведению санитарного порядка на территории Вышнереутчанского сельсовета

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать и утвердить состав штаба по наведению санитарного порядка | 09.03.2017г. | Бабин В.Н. |  |
| 2 | Ознакомить под роспись с постановлением администрации «О наведении санитарного порядка и повышения уровня благоустройства на территорииВышнереутчанского сельсовета» руководителей учреждений, хозяйствующих субъектов, ЧП | 10.03.2017г.-24.03.2017г. | Подтуркина Г.Е Санькова Е.Н. Полякова О.Я. |  |
| 3 | Определить границы уборки каждому учреждению, организации, хозяйствующим субъектам | 10.03.2017г.-13.03.2017г | Бабин В.Н. |  |
| 4 | Обеспечить погрузку и отвоз мусора, кустарников | В период прохождения месячника | Ген.директор ООО АФ «Реут» Подтуркин Ю.И., руководитель КХ «Бабино» Бабин Б.Е. Глава Вышнереутчанского сельсовета Подтуркин А.Г. |  |
| 5 | Провести грейдирование грунтовых дорог | Март-май (в зависимости от погодных условий) | Глава сельсовета Подтуркин А.Г. |  |
| 6 | Предупредить население о начале месячника образцовой чистоты и порядка путём вывешивания объявлений на информационном стенде с. В-Реутец, в местах массового нахождения людей- Магазины ПО «Восход», «Для Вас», «Светлана», путем подворного обхода | 09.03.2017г.-24.03.2017г. | работники культуры |  |
| 7 | Провести рейды по улицам села с целью выявления злостных нарушителей санитарного порядка. | до.07.2017г. | Штаб по наведению санитарного порядка |  |
| 8 | Убрать обочины дорог, посадки, расположенные вдоль полей, принадлежащих КХ, КФХ, агрофирме «Реут» | До 30.03.2017г. | Глава КХ «Бабино» Бабин Б.Е. Глава КФХ «Веревкино» Веревкин Ю.Г. Ген. директор ООО АФ «Реут» Подтуркин Ю.И. |  |

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

Вышнереутчанского  сельсовета

от 09.03.2017г.   № 25-па

## ПЛАН

мероприятий по ремонту и благоустройству прилегающей территории памятников

на территории «Вышнереутчанского сельсовета»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить уборку территории вокруг памятника «Воинам односельчанам» в центре с. Верхний Реутец, вокруг стеллы «Скорбящая мать» на сельском кладбище | До 07.04.2017г. | Директор МОБУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашникова З.А., и.о.директора МКУК «Вышнереутчанский СДК» Санькова Е.Н. |
| 2 | Косметический ремонт памятника «Воинам односельчанам», стеллы «Скорбящая мать» | До 28.04.2017г. | Администрация сельсовета – работники культуры |
| 3 | Разбивка, посев, цветочных клумб у памятника «Воинам односельчанам», стеллы «Скорбящая мать» | До 25.04.2017г. | Директор МОБУ «Вышнереутчанская СОШ» Калашникова З.А., и.о.директора МКУК «Вышнереутчанский СДК» Санькова Е.Н. |